ИЗМЕНЕНИЕ  В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ

от  24 сентября  2012  по  объекту:  18-этажный  жилой дом  №  1  со встроено-пристроенным    магазином  в микрорайоне  «Мариинский»  Октябрьского  района

г. Красноярска, Лот  №  5  (1очередь)

Внести изменения в абзац 2 пункта 1 «Цель проекта строительства» раздела «Информация о проекте строительства»:

Абзац 2 пункта 1 «Цель проекта строительства» раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки реализации проекта:
Срок ввода в эксплуатацию:
III квартал 2014 года.
Срок передачи квартир инвесторам:       13.09.2014 г.»

Пункт 2 «Информация о разрешении на строительство» раздела «Информация о проекте строительства» дополнить абзацем следующего содержания:

«Разрешение на строительство продлено от 24.01.2014».

Внести изменения в строку 1 и 2 пункта 8 «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию» раздела «Информация о проекте строительства»:

Строку 1 и 2 пункта 8 «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию» раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

строку 1: «Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  III квартал 2014 года»;

строку 2: «Срок передачи квартир инвесторам:   13.09.2014 г.»

Генеральный директор

ООО Фирма «ФБК»                                                                                                      С.В.Коваль

                                                                                                                                         28.01.2014

