ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                                     ПОД ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ                                                               ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 73А
город Красноярск





                    11 декабря 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕТ» публикует настоящее Изменение к Проектной декларации в соответствии, в порядке и на условиях предусмотренных статьями 2, 3, 19-21 Федерального закона «Об участи в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ

1. Изложить п.2.1. раздела 2., в следующей редакции:

	2.1.
	Цель проекта строительства
	Реконструкция объекта незавершенного строительства под жилое здание со встроенными нежилыми помещениями.

	
	Этапы и сроки реализации проекта строительства
	Реконструкция объекта реализуется в 1этап:

Начало – дата подписания разрешения на строительство – 28 октября 2013г.

Окончание – 28 июля 2016г.

	
	Результат государственной экспертизы проектной документации  
	Положительное заключение Негосударственной экспертизы 

 № 2-4-1-0252-13 от 28 июня 2013 г.


2. Изложить п.2.2. раздела 2., в следующей редакции:

	2.2.
	Разрешение на строительство (реконструкцию)
	№ RU24308000-3178-ек от 28 октября 2013года, продлено 07.07.2014 г. со сроком действия до 28 июня 2015 года, продлено 03.07.2015 г. со сроком действия до 31.12.2015 г., продлено 08.12.15г. со сроком действия 28.07.16г. выдано Администрацией города Красноярска


3. Изложить п. 2.8. раздела 2., в следующей редакции:

	2.8.
	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома
	I квартал 2016 г. 

	
	Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию
	Администрация г. Красноярска


Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в офисе ООО «ДОМЕТ» по адресу: г. Красноярск,         ул. Перенсона, дом 1, пом. 90, 91.
Генеральный директор ООО «ДОМЕТ»
                                                     Ю. В. Баринов

                                                                             М.П.          
 



             
