ИЗМЕНЕНИЕ  В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ

от   14  июля   2014   по  объекту:  «г. Красноярск, Октябрьский район,  Микрорайон   «Мариинский»,   Лот  №  1,  Жилой дом   №   5»

г. Красноярск                                                                                                     09  января  2017

Внести изменения  в абзац 2 пункта 1 «Цель проекта строительства» раздела «Информация о проекте строительства»:

Абзац 2 пункта 1 «Цель проекта строительства» раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации проекта:

Срок ввода в эксплуатацию                                                I    квартал    2019   года

Срок передачи квартир инвесторам:                              II  квартал   2019   года».

Пункт 2 «Информация о разрешении на строительство» раздела «Информация о проекте строительства» дополнить  абзацем  следующего  содержания:

«Срок действия  Разрешения  на строительство продлен до  01 марта 2019 г. в соответствии с проектной документацией  28.12.2016».

Внести изменения  в строку 1 и строку  2  абзаца 1  пункта  8  «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию» раздела «Информация о проекте строительства»:

Строку 1  абзаца 1 пункта 8 «Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию» раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

«Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:   I    квартал   2019  года»;

Строку 2  абзаца 1  пункта  8  изложить  в следующей редакции:

«Срок передачи квартир инвесторам:                                               II  квартал   2019  года».

Внести изменения в пункт 11 «Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы  (подрядчиков)  раздела  «Информация о проекте строительства»:

Пункт 11  «Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и   другие  работы   (подрядчиков)  раздела   «Информация  о  проекте  строительства» изложить  в следующей  редакции:

-   Общество с ограниченной ответственностью  «Эссон».

Генеральный директор

ООО Фирма «ФБК»                                                                                               С.Е. Воронин